ZMLUVA  O DIELO  č. 032013

## 1. Zmluvné strany

  - Objednávateľ:

|  | OBEC VELIČNÁ |
| --- | --- |
| Sídlo : | OÚ č. 162, 027 54 Veličná |
| Štatutárny zástupca: | JUDr. Anton Bukna, starosta obce |
| IČO : | 00314960 |
| DIČ: | 2020561895 |
| Bankové spojenie: | VÚB, a. s. pobočka Dolný Kubín |
| Číslo účtu: | 23125332/0200 |

  - Zhotoviteľ :

|  | ING. ARCH. DÁVID GOČ |
| --- | --- |
| Sídlo : | Architektonický ateliér GAM Nám. A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok |
| Štatutárny zástupca: | Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt |
| IČO : | 41902122 |
| DIČ: | 1044865943 |
| Ident. číslo DPH: | SK1044865943 |
| Bankové spojenie: | Tatra Banka, a.s. pobočka Ružomberok |
| Číslo účtu: | 2910909423/1100 |

## 2. Predmet zmluvy :

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje , že za podmienok tejto zmluvy pre objednávateľa vykoná a zariadi tento predmet plnenia:  Územný plán  OBCE VELIČNÁ

# Táto dokumentácia sa skladá z týchto etáp:

    - A. Prieskumy a rozbory

    - B. Návrh územného plánu

    - C. Čistopisy

2.2.	Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú dokumentáciu  prevezme, zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

## 3. Rozsah a obsah predmetu plnenia

  - Obsah dokumentácie bude spracovaný podľa Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení, v rozsahu uvedenom vo Vyhláške č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

  - Rozsah predmetu plnenia

Predmet zmluvy podľa 2.1.1. bude dodaný objednávateľom v dvoch vyhotoveniach, podľa 2.1.2. v troch vyhotoveniach +  1x v digitálnej forme – formát  pdf.  a podľa 2.1.3. v troch vyhotoveniach + 1x v digitálnej forme – formát  pdf. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

## 4. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

  - Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ  zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické  normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni.

  - Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu zmluvy vzniknú zo strany objednávateľa požiadavky  a zmeny, ktoré budú mať vplyv na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia.

## 5.Čas plnenia

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dohovorený v čl. 2. tejto zmluvy v termínoch:

    - Prieskumy a rozbory do dvoch mesiacov od  podpísania zmluvy.

    - Návrh  v lehote troch mesiacov po schválení zadania pre územný plán a pokynu obstarávateľa na začatie prác.

    - Čistopis jeden mesiac od doručenia vyhodnotenia stanovísk a  pokynu obstarávateľa na začatie prác.

  - Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Súčasne so schváleným zadaním objednávateľ dodá zhotoviteľovi  všetky podklady. Plnenie termínov je podmienené zabezpečením finančných prostriedkov na tento účel objednávateľom. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia a finančných prostriedkov, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

  - Predmet plnenia je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie objednávateľovi. Odovzdaním  sa rozumie odovzdanie výsledkov práce pošte na prepravu alebo osobné odovzdanie objednávateľovi.

## 6. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

6.1.    Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi nasledujúce podklady:

- PHSR obce Veličná, príp. monografia obce Veličná,

- Údaje o nových plánovaných aktivitách v obci a zoznam objektov, na ktoré bolo vydané   územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie,

- Mapový podklad obce v M 1: 10 000 a v M 1: 5 000 (ROEP) v digitálnej forme.

  - V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vyzvanie, poskytne  zhotoviteľovi spoluprácu pri obstarávaní podkladov k zmluvnej práci, doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie  poskytne  objednávateľ  zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade,  ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať  vlastnými silami. Strany sa môžu dohodnúť o tom, že takéto práce alebo činnosti zabezpečí  zhotoviteľ za osobitnú úhradu.

## 7. Cena projektu plnenia a platobné podmienky

7.1.    Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa článku 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán zmysle § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a rozpisom podľa etáp spracovania  územného plánu:

7.2.    Zmluvné strany sa dohodli na postupnom fakturovaní jednotlivých etáp a to po odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi. Podkladom pre úhradu bude faktúra zhotoviteľa predložená objednávateľovi. Splatnosť faktúry bude 14 dní.

  - Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, alebo zhotoviteľa s termínom expedovania, je možné požado vať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej ceny za každý deň omeškania.

## 8. Zodpovednosť za vady

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných predpisov a podmienok tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase ich odovzdania objednávateľovi.  Za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho  povinností.

  - Pre prípad vady dohodli zmluvné strany právo objednávateľa požadovať bezplatne odstránenie závad.

  - Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme do rúk zhotoviteľa.

## 9. Zmena  záväzku

9.1.	Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípade, kedy sa po uzavretí  zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo uplatní nové požiadavky na zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia dohodnutého v tejto zmluve.

## 10. Všeobecné dojednania

  - Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne pre riešené územie. Jeho  iné využitie, najmä prípadné prenechávanie na využívanie tretím osobám je podmienené výlučne súhlasom zhotoviteľa.

  - V prípade neuhradenia faktúr, výlučným vlastníkom dokumentácie ostáva zhotoviteľ so všetkými právami podľa autorského zákona.

  - Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.

  - Zmluva je uzavretá podpisom zástupcov zmluvných strán.

  - Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými a očíslovanými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami  oboch zmluvných strán.

  - Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. Objednávateľ získa dva rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ získa jeden rovnopis zmluvy.

V Ružomberku, dňa 10.09.2013					Vo Veličnej, dňa

Štatutárny zástupca:                                                          			Štatutárny zástupca:

Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt                                        JUDr. Anton Bukna - starosta obce