Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

I. 1	Objednávateľ:				Obec Veličná

Zastúpená:				JUDr. Antonom Buknom

IČO:					00314960

DIČ:					2020541895

Bankové spojenie:			VUB, a.s. pobočka Dolný Kubín

Číslo účtu:				23125332/0200

I. 2	Zhotoviteľ:				Jaroslav Janiga

Zastúpená:				Jaroslavom Janigom

IČO:					35012625

DIČ:					1034315942

Bankové spojenie:			SLSP, a.s.

Číslo účtu:				0324242583/0900

II.

Východiskové podklady a údaje

II.1	Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je víťazná ponuka, v zmysle vyhodnotenia predložených cenových ponúk na predmet obstarania:

Rekonštrukčné stavebné práce v MŠ vo Veličnej – oprava spoločenskej miestnosti

II.2	Východiskové údaje:

Predmet obstarania:

| Súpis požadovaných prác | Množstvo | MJ | JC | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakrývanie výplní vnútorných otvorov | 13,044 | m2 |  |  |
| Fólia polyetylénová | 16,305 | kg |  |  |
| Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou a tmelom vrátane disperz. náteru | 166,666 | m2 |  |  |
| Lešenie ľahké prac.pomocné výš.podlahy do 2,5 m | 59,850 | m2 |  |  |
| Presun hmôt samostatne budovaného lešenia | 0,352 | t |  |  |
| Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m | 0,038 | t |  |  |
| Demontáž parketových tabulí lepených alebo pribíjaných lištami | 59,850 | m2 |  |  |
| Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov | 29,800 | m |  |  |
| Profil z mäkčeného PVC C 1357 | 31,290 | m |  |  |
| Lepenie povlakových podláh plastových pásov | 59,850 | m2 |  |  |
| Podlahovina podľa výberu investora | 62,843 | m2 |  |  |
| Ostatné práce pro povl.podlahách, zvarovanie podlahovín | 57,000 | m |  |  |
| Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | 0,173 | m |  |  |
| Podlaha zo stierky silikát. Vyhladenie podkladu Teralitom R | 59,850 | m2 |  |  |
| Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m | 0,104 | t |  |  |
| Odstránenie malieb v miestnostiych výšky do 3,8 m oškrabaním | 166,666 | m2 |  |  |
| Maľba zo zmesí tekut. 1 far. Dvojnás. V miestnosti do 3,8 m – Primalexom PLUS | 166,666 | m2 |  |  |
| Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8 | 166,666 | m2 |  |  |
| Celkom fakturovaná suma |  |

Miesto realizácie predmetu obstarania: MŠ Veličná

Objednávateľ: Obec Veličná, zastúpená starostom obce – JUDr. Antonom Buknom

III.

Predmet plnenia

III. 1 Zhotoviteľ  sa zaväzuje vykonať práce špecifikované v článku II., bod II.2 a odovzdať ich objednávateľovi v stanovenom termíne do 09. 08. 2013.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonané práce prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu, v zmysle víťaznej ponuky.

III. 2 Práce sa odovzdajú po skončení realizácie požadovaných prác.

IV.

Termín plnenia

IV.1.	Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi práce (predmet obstarania) zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v článku III. tejto zmluvy.

.

IV.2.	Zmluvné strany odsúhlasili nasledovné termíny plnenia:

Termín začatia práce:		02. 07. 2013

Termín dokončenia práce:		09. 08. 2013

V.

Cenové a platobné podmienky

V.1	Cena za vykonanie prác v rozsahu špecifikovanom v článku III. Predmet plnenia, je daná cenovou ponukou, v zmysle výberového konania (uvedená uchádzačom v ponuke).

V.2	Cena za zhotovenie diela, podľa článku III. tejto zmluvy, je: 3723,24 € (slovom: 	tri tisíc sedemstodvadsaťtri eur a dvadsaťštyri centov ) bez DPH.

V.3	Cena za vykonané práce bude uhradená zhotoviteľovi v termíne do 14 dní po odovzdaní a prevzatí prác povereným pracovníkom objednávateľa. Faktúra bude obsahovať zákonom stanovené údaje so všetkými priloženými náležitosťami.

VI.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

VI.1	Záručná doba vykonaných prác a použitia materiálu je dojednaná na 24 mesiacov a  začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela.

VI.2	Práce budú odovzdané v dojednanom termíne bez vád a nedorobkov.

VII.

Zmluvné pokuty

VII.1		Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania odovzdania prác podľa článku III., v dohodnutom termíne podľa článku IV. tejto zmluvy.

.

VII. 2	Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 3,50 €.

VII. 3	Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie úhrady platby, na základe platobných dokladov uvedených v článku V. tejto zmluvy, za každý deň omeškania

VIII.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

VIII. 1	Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy.

IX.

Ostatné ustanovenia

IX.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní prác dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, bezpečnostné predpisy a platné technické normy. Ustanovenia, ktoré nie sú obsiahnuté v návrhu tejto zmluvy s a budú riadiť všeobecne platnými ustanoveniami obsiahnutými v obchodnom zákonníku – zákona č. 513/1992 v platnom znení.

X.

Záverečné ustanovenia

X. 1	Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1x obdrží objednávateľ a 1x zhotoviteľ.

X. 2	Zmluva nadobúda účinnosť a je záväzná od okamihu podpisu.

Vo Veličnej, dňa 02.07.2013.

| __________________________ | __________________________ |
| --- | --- |
| za zhotoviteľa Jaroslav Janiga | za objednávateľa JUDr. Anton Bukna |